## Slide 1
SPRINT REVIEW · GROUPE 1
DataSprint
Comprendre ses ventes d'un coup d'oeil
Tableau de bord de la boutique Maison Baobab
Isselmou, Product Owner · Ndeye Sokhna, Scrum Master
Ibrahima, équipe de réalisation · M1 MBDA, UN-CHK
Notes: Présenter l'équipe et le sujet en 20 secondes : une boutique veut comprendre ses ventes de la semaine et décider vite.

## Slide 2
La valeur livrée
Tableau de bord sur les données du 7 septembre au 4 octobre 2026
Sprint Goal visé : 4 indicateurs, 3 graphiques, 2 filtres, 3 constats.
4
indicateurs clés
5
graphiques
3
filtres
3
constats écrits
2
Notes: Démonstration en direct : ouvrir le tableau de bord, montrer les 4 indicateurs, puis changer de semaine (S1 à S4), de catégorie et de canal pour voir tout se mettre à jour.

## Slide 3
Ce que disent les chiffres
Chart: Chiffre d'affaires par semaine, en milliers de FCFA
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4
Chiffre d'affaires (milliers de FCFA) | 868.5 | 1050.5 | 1248.5 | 898.5
1
Le samedi pèse 28 % du chiffre d'affaires : c'est le meilleur jour de la semaine.
2
L'Électronique fait 36 % du chiffre d'affaires, devant la Beauté (28 %).
3
La boutique porte 55 % des ventes, et Dakar concentre 63 % du chiffre d'affaires.
3
Notes: Les trois constats sont calculés par le tableau de bord à partir des chiffres affichés. On voit aussi que la semaine 4 baisse par rapport à la semaine 3.

## Slide 4
Comment l'équipe a travaillé
1
Un board partagé
30 cartes réparties en quatre colonnes : À faire, En cours, À valider, Terminé.
2
Un daily de 15 minutes
Fait hier, prévu aujourd'hui, obstacles. Le journal est tenu chaque jour.
3
Des pull requests relues
Chaque ajout au dépôt est relu par un autre membre avant d'être fusionné.
4
Une Definition of Done
Une story est terminée quand elle est testée, relue et acceptée par le Product Owner.
24 points engagés sur 7 stories, en 5 jours.
4
Début du sprint : les 30 cartes sont à faire.
Fin du sprint : 29 cartes terminées, il reste la remise du dossier.
Notes: Insister sur la traçabilité : tout est dans le dépôt GitHub, chaque story a des critères d'acceptation et une estimation en story points.

## Slide 5
Stories présentées
ID | Story | Pts | Prio.
US01 | Chiffre d'affaires et nombre de commandes | 3 | Must
US02 | Quantité vendue et panier moyen | 2 | Must
US03 | Évolution des ventes par date | 5 | Must
US04 | Ventes par catégorie | 3 | Must
US05 | Top 5 des produits | 3 | Should
US06 | Filtres du tableau de bord | 5 | Should
US07 | Comparaison par canal ou zone | 3 | Could
US08 | Trois constats appuyés par les données | 3 | Must
Après la review
1
Validation des stories par le Product Owner
2
Rétrospective de l'équipe
3
Rapport final et remise du dossier
24 points engagés au sprint (US01 à US06 et US08).
US07 a aussi été livrée, hors sprint.
5
Notes: Passer les stories une par une avec le Product Owner : chacune est acceptée ou refusée selon ses critères d'acceptation et la Definition of Done. Noter les retours pour le rapport final.